○○縣（市）
「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育」計畫書
（範本）
期程：114年

中華民國114年○月
目錄
前言
【請以文字整體描述貴轄各行政區域、人口特性、本計畫相關福利資源需求分析及服務規劃與輸送情形。】
計畫目的
【請說明本計畫目的】
# 參、服務資源盤點與布建規劃
# 一、社區公共托育設施
### (一)服務資源現況盤點
【請填列轄內各鄉鎮市區截至113年12月底設置社區公共托育設施現況於表一】
表一、社區公共托育設施布建情形
類 / 型 / 布建 / 情形	社區公共托育設施
	社區公共托育家園					公設民營托嬰中心
	113年12月底已開辦處數	核定收托人數	實際收托人數	前瞻核定尚未開辦處數	預計收托人數	113年12月底已開辦處數	核定收托人數	實際收托人數	前瞻核定尚未開辦處數	預計收托人數
○○鄉鎮市區
……
合計

### (二)檢討與策進作為
【113年度以前核定案件執行情形、達成目標之限制(如自籌款、納入年度預算及墊付案期程、確認場地無誤再申請計畫補助、場地變更等)及改進方法】
# 二、114年社區公共托育設施資源布建規劃
【請以文字整體說明貴轄114年預計布建目標數及期程規劃等，及填寫表二資料，並配合附件填列案件明細表，另請說明114年目標值與資源布建規劃、進度期程甘特圖、工作重點、實施策略、預期效益、經費概算…。】
表二、114年社區公共托育服務資源布建目標數
服務類型		社區公共托育設施
		社區公共托育家園	公設民營托育中心
114年 / 建置目標	新增據點/處數
	累計據點/處數註2

備註：累計據點/處數計算方式為當年度新增據點/處數＋前一年度累計據點/處數(已核定尚未開辦數請併計入)。
### (一)未來114年目標值及資源布建規劃
1. 預計辦理內容及使用規劃
2. 114年預計完成年度與達成目標值統計表
序號	申請案件名稱	預計設置地址/地號註1	樓層	面積(m2)	運用場地類型	期程管考查核點註2				有無併同申請其他計畫補助註3
						設計監造決標	工程決標/開工	工程竣工	結案
1(範例)	A社區公共托育家園-開辦費、耐震補強	○○鄉(鎮市區)○○村(里)○○路○號○樓			○○社會住宅					109年兒少家庭福利館新建費
2(範例)	B公設民營托嬰中心- 營運費									110年整建長照衛福據點

備註：
1.請提供預計設置地址/地號完成前置作業之相關證明文件，包括取得土地及建物所有權、土地使用分區變更、工程技術可行性評估、建築、消防及公共安全法規適法性評估、財務支應規劃等事項。
2.請自行並審慎評估案件期程，以確切日期設定查核點(每處原則應於2年內完成結案)，如有進度落後情形，評估撤案不予補助。
3.請詳列同時申請本計畫其他子計畫或其他中央補助計畫名稱。

114年經費概算表(單位：元)
社區公共托育設施 依財力分級編列自籌比率： %
項目	單位	數量/單價		計畫總經費	自籌金額	申請補助金額	備註
一、社區公共托育家園
開辦費
消防、無障礙設施及昇降設備改善工程
耐震補強費
借用場地一次性搬遷、重建原用途等修繕費
二、公設民營托嬰中心
新建費
開辦設施設備(新建)
工程規劃設計監造費(新建)
開辦費
消防、無障礙設施及昇降設備改善工程
耐震補強費
借用場地一次性搬遷、重建原用途等修繕費
小計

備註：經費概算應含直轄市、縣（市）政府配合編列自籌經費-依各直轄市及縣(市)政府財力分級表，另未申請項目請自行刪除列。

# 三、預定開辦年度及收托人數
【請說明各處申請案預計開辦時間及收托人數】

# 肆、預期效益
# 一、說明綜整前述工作項目之直接與間接效益。
# 二、透過本計畫，對托育資源分布的描述。
        (提升托育資源之量能及資源分布均衡性)

# 伍、管考機制
例如：透過原有計畫考核機制，查核計畫執行進度與經費執行情形，並針對遭遇困難或執行進度落後者，實地督導訪視並協調解決困難，以達成計畫預期效益。
# 附件一、申請計畫清冊
# 一、114年度申請計畫清冊
工作項目	申請補助計畫名稱	計畫總經費(=A+B)	自籌經費(A)(請符合自籌比)	申請補助經費			預定完成日期	備註
				經常支出	資本支出	合計 (B)
社區公共托育設施	公設民營00托嬰中心-開辦費			0	2,000,000	2,000,000	111.6.5	開辦費200萬

# 二、114年度申請計畫清冊(延續性計畫經費)
工作項目	申請補助計畫名稱	計畫總經費(=A+B)	自籌經費(A)(請符合自籌比)	申請補助經費			預定完成日期	備註
				經常支出	資本支出	合計 (B)
社區公共托育設施	公設民營00托嬰中心-開辦費			0	2,000,000	2,000,000	111.6.5	開辦費200萬

# 附件二、申請案件初步規劃圖說