申請補助機關
計畫名稱					檢核日期
縣(市)					鄉鎮地區
計畫期間	自核定日起至 年 月 日(或ＯＯ日曆天)
經費編列	金額(元)					土地/建物 / 經管機關
	修繕(裝修)費			新建費
申請預算					土地： / 建物：
自籌預算
總預算
土地／建物	地段地號： / 建物地址：
樓高	建物樓高(新建/修繕）：					地下樓層
基地面積
使用區分
建蔽率
容積率
機關首長		職稱			電話
					傳真
e-mail

項次	類別	檢核項目	檢核結果					相關法令
			不適用	完成/是	未完成/不符合
1	法規檢討	環境影響評估（含環境影響差異分析）	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		環境影響評估法
2		水土保持規劃書及水土保持計畫	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		水土保持法
3		非都市土地使用變更編定	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		區域計畫法、非都市土地使用管制規則
4		都市計畫擬定或變更	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		都市計畫法
5		用地取得	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		土地徵收條例、土地法、國有財產法
6		都市設計審議	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		都市計畫法
7		古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		文化資產保存法
8		修繕建物是否須辦理耐震補強工程	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		建築物實施耐震能力評估及補強方案（公有建築物）
9		工期推估方式合理	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		公共工程訂定工期參考原則
10	相關證照檢討	使用執照檢討(新建或增建)	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程		建築法
11		建築許可（建築執照、特種建築物許可等）	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		建築法
12		申請室內裝修許可	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		建築物室內裝修管理辦法
13	經費預算	工程預算可支用情形(預算是否完成墊付)	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		各級地方政府墊付款處理要點
14		主要工程項目單價合理性	□	□	□	1.參考進依期之營建物價或訪詢當前市價 / 是；否____（請說明） / 2.大宗資材之單價，例如： / 鋼筋：__元/ton、板模__元/m2 / 混凝土__元/m3
15		平均單位造價合理性	□	□	□	1.經費占比前3高工項之平均單位造價： / (1)___工項，單位造價__元/m2 / 2.參考近期類案，如__工程之單位造價__元/m2		市場訪價
16		評估其他標案影響	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：
17		地上物處理	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：		土地徵收條例
備註： / 其他可能影響計畫執行因素，尚有計畫可行性評估、規劃、設計、施工、驗收等階段，每一階段請縮短行政作業流程，以加速計畫之進行。 / 機關辦理相關工程涉有建造執照、雜項執照、使用執照、使用分區及使用地類別、水土保持、室內裝修及消防等事宜之審查、變更或許可作業者，應就上開專業事項適時建立各該法令主管單位(如建管、都發、地政、水利、工務、消防等相關單位)之跨域諮詢協調機制，俾能儘速完成必要之前置作業，避免發生規劃設計或工程採購階段始發現採購標的內容未符上開法令規定，而需辦理變更設計之情形。 / 機關於前置作業階段應確實辦理建物及土地評估，確定工程標的屬合法建物或取得土地使用權利後，始得進行後續作業，俾利整體計畫之執行。 / 彈性運用採購策略，常見工程流、廢標原因：等標期不足、未積極邀標、預算與工程標的內容失衡(如預算不足、工項過多或工地偏遠而不符成本)、工期過短、材料設備限制競爭、未訂定合理之資格規格、底價偏低、部分工項單價編列偏低、付款條件過於嚴苛(如驗收後一次付款、無預付款)及其他履約條件未盡公平合理等。 / 常見之規劃設計監造採購為最有利標、工程採購為最低標，其採購策略亦可參考統包方式辦理(監造另起標案)，或工程標採最有利標方式辦理，以維工程品質。
承辦單位主管及人員				會辦單位			機關首長或其授權人員